	13.10.2013
Quizzard / Funkcjonalności, podział pracy, harmonogram
	Karol Medwecki / Artur Koziarz / Artur Kaflowski

# Opis
Quizzard to serwis umożliwiający użytkownikom szybkie tworzenie quizów. Każdy użytkownik będzie miał możliwość zarówno rozwiązywania istniejących quizów jak i tworzenia nowych.
# Funkcjonalności
Funkcjonalności priorytetowe:
- Tworzenie quizów.
- Wypełnianie quizów.
- Przeglądanie listy quizów.
- Statystyki dla każdego z quizów.
- Akceptacja quizów przez administratora lub moderatora serwisu.
Pozostałe funkcjonalności:
Usuwanie i edytowanie quizów.
- Punktowanie quizów (ocenianie na plus lub minus).
- Dodatkowe informacje o quizie.
- Zaawansowane wyszukiwanie quizów (np. po słowach kluczowych lub tagach).
# Podział pracy
Karol Medwecki – część interfejsu użytkownika oraz logika aplikacji.
Artur Kaflowski – interfejs użytkownika.
Artur Koziarz – persystencja danych w postaci bazy danych MySQL.
# Harmonogram
Okres	Cele
Pierwszy tydzień	Rozpoczęcie pracy i zaimplementowanie podstawowych mechanizmów przechowujących i wyświetlających quizy.
Drugi tydzień	Zaimplementowanie pierwszych funkcjonalności, w tym tworzenie i wypełnianie quizów.
Trzeci i czwarty tydzień	Zaimplementowanie funkcjonalnego interfejsu użytkownika umożliwiającego przeglądanie, tworzenie oraz wypełnianie quizów.
Piąty tydzień	Dokończenie prac związanych z priorytetowymi funkcjonalnościami.
Szósty-ósmy tydzień	Rozpoczęcie prac nad pozostałymi funkcjonalnościami, zaimplementowanie punktowania i edytowania quizów.
Dziewiąty tydzień	Dokończenie prac nad całością serwisu.